# RESUMEN EJECUTIVO COMPLETO

Sistema de Información Geográfica GIS Risk Zulia

Gestión de Zonas de Riesgo - Estado Zulia

Fecha: 12 de marzo de 2026

Autor: Jefferson Rosales

Este documento contiene toda la información necesaria para continuar el desarrollo del proyecto en nuevas conversaciones con Claude.

# ÍNDICE EJECUTIVO

##### PARTE I: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- Descripción General del Sistema

- Stack Tecnológico Completo

- Arquitectura del Sistema

- Base de Datos (PostgreSQL + PostGIS)

- Funcionalidades Implementadas

- Sistema de Recuperación de Contraseñas (COMPLETO)

##### PARTE II: PROBLEMAS PENDIENTES

- Email NO se envía - Diagnóstico Actual

- Botón Admin Panel no funciona

##### PARTE III: DOCUMENTACIÓN PARA DEFENSA

- Presentación HTML Creada

- Guión PDF Creado

- Estructura de 20 Slides

##### PARTE IV: PRÓXIMOS PASOS

- Plan de Continuación del Proyecto

- Prioridades de Desarrollo

- Checklist de Tareas Pendientes

# PARTE I: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Nombre: GIS Risk Zulia - Sistema de Información Geográfica para Gestión de Zonas de Riesgo Estado: 85-100% completo, backend funcional, frontend operativo, sistema de auth implementado Entorno: Windows (migrado desde Linux)

Ubicación del proyecto: C:\Users\jeffe\OneDrive\Documentos\Proyectos de programación\HTML\2. Segundo proyecto de HTML. Sistema de Información Geográfica\

### Características Principales:

  - 30+ ubicaciones georeferenciadas en el estado Zulia

  - 12 factores de riesgo clasificados (inundación, deslizamiento, industrial, etc.)

  - 3 roles de usuario: Consultor, Analista, Administrador

  - Autenticación JWT con bcrypt

  - Mapa interactivo con Leaflet.js

  - Panel administrativo para gestión de datos

  - Sistema de recuperación de contraseñas vía email (implementado pero email NO se envía)

## STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

| Componente | Tecnología | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Node.js | 18+ | - Funcional |
|  | Express | 4.x | - Funcional |
|  | JWT | Latest | - Funcional |
|  | Bcrypt | Latest | - Funcional (recompilado |
|  | Nodemailer | Latest | ■■ Configurado, NO env |
| Base de Datos | PostgreSQL | 14+ | - Operativo (pgAdmin 4) |
|  | PostGIS | 3.6 | - Instalado |
| Frontend | HTML5 | - | - Funcional |
|  | CSS3 | - | - Funcional |
|  | JavaScript | ES6+ | - Funcional |
|  | Leaflet.js | 1.9 | - Mapa operativo |

### Bibliotecas Backend Instaladas:

express-validator, dotenv, cors, pg, express, jsonwebtoken, bcryptjs, nodemailer

Windows) ía

## ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Patrón: Cliente-Servidor con 3 capas separadas

##### CAPA 1: FRONTEND

  - Ubicación: C:\...\frontend\

  - Archivos principales:

- auth.html (login/registro)

- sig-zulia-pro.html (mapa GIS)

- admin-panel.html (panel administrativo)

- change-password.html (cambio de contraseña)

- auth.js (lógica de autenticación)

- auth-recovery.js (lógica de recuperación)

- sig-pro.js (lógica del mapa)

- api-client.js (cliente API)

  - Servidor: Live Server en http://localhost:5500 o http://127.0.0.1:5500

##### CAPA 2: BACKEND

  - Ubicación: C:\...\backend\

  - Estructura:

- server.js (servidor principal Express)

- /routes/ (definición de rutas)

- auth.js

- ubicaciones.js

- recovery.js  CLAVE para recuperación

- /controllers/ (lógica de negocio)

- authController.js

- ubicacionesController.js

- recoveryController.js  CLAVE para recuperación

- /middleware/ (autenticación JWT)

  - Puerto: http://localhost:3000

  - .env configurado con credenciales Gmail

##### CAPA 3: BASE DE DATOS

  - PostgreSQL 14+ corriendo localmente

  - Base de datos: gis_zulia

  - Tablas principales:

- usuarios (con campo password_temporal para recuperación)

- ubicaciones (con latitud, longitud, tipo_riesgo, nivel_riesgo)

  - PostGIS habilitado para consultas espaciales

## BASE DE DATOS - ESQUEMA COMPLETO

### Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| usuario_id | SERIAL | PRIMARY KEY | ID autoincrementable |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre completo |
| email | VARCHAR(100) | UNIQUE NOT NULL | Email único |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña cifrada bcrypt |
| password_temporal | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Marca si usa contraseña temporal |
| rol | VARCHAR(50) | DEFAULT 'consultor' | consultor/analista/administrador |
| fecha_registro | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de creación |

### Tabla: ubicaciones

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ubicacion_id | SERIAL PRIMARY KEY | ID autoincrementable |
| nombre | VARCHAR(200) NOT NULL | Nombre de la ubicación |
| latitud | DECIMAL(10,8) NOT NULL | Coordenada latitud |
| longitud | DECIMAL(11,8) NOT NULL | Coordenada longitud |
| tipo_riesgo | VARCHAR(100) | Tipo: inundación, deslizamiento, etc. |
| nivel_riesgo | VARCHAR(50) | Nivel: bajo, medio, alto, crítico |
| descripcion | TEXT | Descripción detallada |
| fecha_registro | TIMESTAMP | Fecha de creación |

- FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS (■ = Funciona)

##### AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD:

- Login con JWT (expira 24h)

- Registro de usuarios

- Cifrado de contraseñas con bcrypt (10 salt rounds)

- Validación de roles (consultor/analista/admin)

- Middleware de autenticación en rutas protegidas

- CORS configurado

■■ Recuperación de contraseñas (implementado pero email NO se envía)

##### SISTEMA GIS:

- Mapa interactivo con Leaflet.js

- Marcadores personalizados por nivel de riesgo

- Popups con información de cada ubicación

- Capas base de OpenStreetMap

- 30+ ubicaciones registradas en Zulia

- Navegación fluida (zoom, pan)

##### GESTIÓN DE DATOS:

- CRUD completo de ubicaciones (crear, leer, actualizar, eliminar)

- Panel administrativo HTML

- Filtros por tipo y nivel de riesgo

- 12 factores de riesgo clasificados

##### ROLES Y PERMISOS:

- Consultor: Ver mapa, consultar ubicaciones, ver estadísticas

- Analista: Todo de Consultor + agregar/editar ubicaciones

- Administrador: Todo de Analista + eliminar + panel admin

##### USUARIOS DE PRUEBA CONFIGURADOS:

- Consultor: consultor@test.com / test123

- Analista: analista@test.com / test123

- Admin: jeffersonrosales2014@gmail.com / Jayloox

# SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑAS - IMPLEMENTACIÓN COMPLETA

ESTADO: Implementado al 100% pero el email NO se envía

## FLUJO COMPLETO IMPLEMENTADO:

- Usuario solicita recuperación  Ingresa email en formulario de auth.html

- Frontend envía petición  auth-recovery.js hace POST a /api/recovery/solicitar

- Backend genera contraseña temporal  recoveryController.js crea password de 8 caracteres

- Backend cifra y guarda  bcrypt.hash() + UPDATE password_temporal = TRUE

- Backend intenta enviar email  Nodemailer con Gmail SMTP  AQUÍ FALLA

- Usuario recibe email  Con contraseña temporal (NO LLEGA)

- Login con temporal  auth.js detecta password_temporal = TRUE

- Redirección forzada  change-password.html (sin acceso al sistema)

- Usuario cambia contraseña  Nueva contraseña permanente

- Sistema actualiza  password_temporal = FALSE, acceso concedido

## ARCHIVOS CREADOS PARA RECUPERACIÓN:

| Archivo | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- |
| recoveryController.js | backend/controllers/ | - Creado |
| recovery.js (routes) | backend/routes/ | - Creado |
| authController.js (actualizado) | backend/controllers/ | - Modificado |
| auth-recovery.js | frontend/ | - Creado |
| auth.js (actualizado) | frontend/ | - Modificado |
| change-password.html | frontend/ | - Creado |

### CONFIGURACIÓN .ENV (Backend):

EMAIL_HOST=smtp.gmail.com EMAIL_PORT=587

EMAIL_SECURE=false EMAIL_USER=jeffrubrofer2022@gmail.com

EMAIL_PASSWORD=pJymgatxnwcnyhsz  App Password de Gmail (16 caracteres)

EMAIL_FROM=GIS Risk Zulia <jeffrubrofer2022@gmail.com> ADMIN_EMAIL=jeffersonrosales2014@gmail.com CODE_EXPIRATION_MINUTES=10

FRONTEND_URL=http://localhost:5500

### RUTAS REGISTRADAS EN server.js:

const recoveryRoutes = require('./routes/recovery'); app.use('/api/recovery', recoveryRoutes);

## ENDPOINT DISPONIBLE:

POST http://localhost:3000/api/recovery/solicitar Body: { "email": "usuario@example.com" }

## MIGRACIÓN BD APLICADA:

ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN IF NOT EXISTS password_temporal BOOLEAN DEFAULT FALSE;

# PARTE II: PROBLEMAS PENDIENTES

## PROBLEMA PRINCIPAL: EMAIL NO SE ENVÍA

#### DIAGNÓSTICO ACTUAL:

##### SÍNTOMAS:

  - Frontend envía petición correctamente

  - Backend responde con success: true

  - Frontend redirige al login después de 3 segundos (comportamiento esperado)

##### ■ PERO NO LLEGA EMAIL al usuario

  - ■ Backend NO muestra logs cuando se hace petición desde navegador

  - ■ Backend SÍ responde cuando se hace petición con curl

##### PRUEBAS REALIZADAS:

- ■ curl -X POST http://localhost:3000/api/recovery/solicitar  Backend responde success:true

- ■ Navegador Network tab  Backend responde success:true

- ■ Backend terminal  NO muestra logs de la petición del navegador

- ■ server.js  Rutas correctamente registradas

- ■ auth-recovery.js línea 84  Ruta correcta: /api/recovery/solicitar

- ■■ Browser console  Solo muestra ERR_TIMED_OUT para un CSS (irrelevante)

##### ARCHIVOS VERIFICADOS:

  - server.js  app.use('/api/recovery', recoveryRoutes) en línea correcta

  - backend/routes/recovery.js  router.post('/solicitar', ...) correcto

  - frontend/auth-recovery.js  fetch('http://localhost:3000/api/recovery/solicitar') correcto

  - recoveryController.js  Lógica completa de generación y envío

##### CONFIGURACIÓN NODEMAILER:

  - transporter creado con nodemailer.createTransport()

  - SMTP Gmail configurado (smtp.gmail.com:587)

  - App Password de 16 caracteres en .env

■■ NO sabemos si el App Password es válido (podría estar expirado)

##### ÚLTIMO INTENTO REALIZADO:

Se agregaron logs de debug en recoveryController.js:

console.log('■ Intentando enviar email a:', email); console.log('■ Email enviado exitosamente:', info.messageId); console.error('■ ERROR AL ENVIAR EMAIL:', emailError);

RESULTADO: El backend NO mostró NINGÚN log cuando se hizo la petición desde el navegador

##### HIPÓTESIS ACTUAL:

- La petición del navegador NO está llegando al backend (pero Network tab dice que sí)

- O hay un problema de CORS que bloquea silenciosamente

- O el transporter de Nodemailer falla silenciosamente sin logs

- O el App Password de Gmail está expirado/inválido

## PRÓXIMOS PASOS PARA SOLUCIONAR EL EMAIL:

- Verificar logs del backend cuando se hace petición desde navegador

- Revisar si el App Password de Gmail es válido (puede haber expirado)

- Probar con otro servicio de email (ej: Mailgun, SendGrid) temporalmente

- Verificar que auth-recovery.js en Sources del navegador sea la versión correcta (no cache)

- Agregar más logs detallados en cada paso del proceso

- Revisar CORS en server.js (aunque ya está configurado)

##### CÓDIGO DE RECUPERACIÓN (recoveryController.js):

async solicitarRecuperacion(req, res) { const { email } = req.body; console.log('■ Solicitud de recuperación para:', email); const usuario = await pool.query('SELECT * FROM usuarios WHERE email = $1', [email]); if (usuario.rows.length === 0) { return res.json({ success: true, message: "..." }); // Seguridad } const tempPassword = generarPasswordTemporal(); // 8 caracteres aleatorios const hashedPassword = await bcrypt.hash(tempPassword, 10); await pool.query( 'UPDATE usuarios SET password_hash = $1, password_temporal = TRUE WHERE email = $2', [hashedPassword, email] ); console.log('■

Intentando enviar email a:', email); try { const info = await transporter.sendMail({ from: process.env.EMAIL_FROM, to: email, subject: 'Recuperación de contraseña - GIS Risk Zulia', html: `Tu contraseña temporal es: ${tempPassword}` }); console.log('■ Email enviado:', info.messageId); } catch (emailError) { console.error('■ ERROR EMAIL:', emailError); throw emailError; } res.json({ success: true, message: "Email enviado" }); }

### PROBLEMA SECUNDARIO: Botón Admin Panel

##### DESCRIPCIÓN:

  - El botón "Ir al Sistema GIS" en admin-panel.html NO funciona

  - El resto del panel admin funciona correctamente

  - Este es un problema menor comparado con el email

##### SOLUCIÓN PROPUESTA:

  - Revisar el href o onclick del botón

  - Verificar que apunte a sig-zulia-pro.html

  - Puede posponerse hasta resolver el problema del email

# PARTE III: DOCUMENTACIÓN PARA DEFENSA CREADA

### PRESENTACIÓN HTML (defensa-gis-zulia.html)

##### CARACTERÍSTICAS:

  - 20 slides con scroll continuo

  - Timer configurable (pausar, reiniciar, establecer meta)

  - Índice lateral colapsable (empieza minimizado)

  - Colores profesionales (azul corporativo #1e3a8a)

  - Tipografía Inter (moderna y profesional)

  - Atajos de teclado (flechas, P=pausar, R=reiniciar)

  - Responsive (móvil, tablet, proyector)

  - Listo para imprimir

DURACIÓN ESTIMADA: 40-45 minutos

##### ESTADO ACTUAL:

■■ PROBLEMA: Al arreglar el índice lateral, se borraron accidentalmente 17 slides. Solo quedaron 3 slides: Portada, Agenda, Introducción

##### SLIDES QUE FALTAN (necesitan recrearse):

- Planteamiento del Problema

- Objetivos

- Marco Teórico

- Arquitectura

- Stack Tecnológico

- Base de Datos

- Funcionalidades

- Sistema de Recuperación

- Código Técnico

- Roles

- Demo en Vivo

- Resultados

- Desafíos

- Seguridad

- Trabajo Futuro

- Conclusiones

- Cierre

### GUIÓN PDF (guion-defensa-gis-zulia.pdf)

##### CONTENIDO:

- 19 páginas completas

- Guión palabra por palabra para cada slide

- Tiempos estimados por sección

- Notas del presentador (cuándo pausar, qué señalar)

- Respuestas preparadas a 10 preguntas frecuentes del jurado

- Checklist pre-demo

- Plan B si algo falla

- Consejos finales para el día de la defensa

ESTADO: ■ COMPLETO Y LISTO PARA USAR

## ESTRUCTURA DE 20 SLIDES PLANIFICADA

| # | Título de Slide | Tiempo | Contenido Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portada | 30s | Título, autor, universidad |
| 2 | Agenda | 30s | Índice de 11 puntos |
| 3 | Introducción | 2-3min | Contexto, 30+ ubicaciones, 12 factores |
| 4 | Problema | 3min | Problemática actual vs consecuencias |
| 5 | Objetivos | 3min | 1 general + 6 específicos |
| 6 | Marco Teórico | 3min | SIG, PostGIS, Leaflet, Metodología |
| 7 | Arquitectura | 4min | 3 capas: Frontend/Backend/BD |
| 8 | Stack | 3min | Node, Express, PostgreSQL, Leaflet |
| 9 | Base de Datos | 3min | Tablas usuarios y ubicaciones |
| 10 | Funcionalidades | 4min | Auth, GIS, CRUD, Análisis |
| 11 | Recuperación | 4min | Flujo completo de 5 pasos |
| 12 | Código Técnico | 3min | recoveryController.js |
| 13 | Roles | 2min | Consultor/Analista/Admin |
| 14 | Demo | 5min | ■■ CRÍTICO - Demo en vivo |
| 15 | Resultados | 2min | 100% completo, métricas |
| 16 | Desafíos | 3min | Bcrypt, Email, Rutas, Redirección |
| 17 | Seguridad | 3min | 9 medidas implementadas |
| 18 | Trabajo Futuro | 2min | Mejoras y escalabilidad |
| 19 | Conclusiones | 2min | 5 objetivos cumplidos |
| 20 | Cierre | 5-10min | Agradecimientos + Preguntas |

# PARTE IV: PRÓXIMOS PASOS Y PLAN DE CONTINUACIÓN

## PRIORIDADES PARA NUEVA CONVERSACIÓN

| Prioridad | Tarea | Estimado |
| --- | --- | --- |
| - URGENTE | Completar HTML de defensa (faltan 17 slides) | 30 min |
| - URGENTE | Revisar/corregir problema del índice que tapa conten | id1o0 min |
| - IMPORTANTE | Diagnosticar y resolver problema de email | 1-2 horas |
| - IMPORTANTE | Arreglar botón Admin Panel | 15 min |
| - OPCIONAL | Agregar todas las 30 ubicaciones reales de Zulia | Futuro |
| - OPCIONAL | Mejoras adicionales (notificaciones, exportar) | Futuro |

#### NOTA IMPORTANTE DEL USUARIO:

"La defensa es HOY. Necesito la presentación HTML completa lo antes posible. El problema del email puede solucionarse después porque el proyecto será usado como tesis y tengo 1 año para terminarlo completamente."

## CHECKLIST PARA INICIAR NUEVA CONVERSACIÓN

##### PASO 1: CONTEXTO INICIAL

Al iniciar nueva conversación con Claude, proporcionar este resumen completo y decir:

"Hola Claude, estoy continuando el desarrollo de mi proyecto GIS Risk Zulia. Te adjunto el resumen ejecutivo completo con todo el estado actual.

##### TAREA URGENTE:

Necesito que COMPLETES la presentación HTML de defensa (defensa-gis-zulia.html). Actualmente solo tiene 3 slides de 20. Faltan las slides 4-20.

Revisa el archivo actual y agrega las 17 slides faltantes siguiendo:

- La estructura de 20 slides definida en este resumen (página 18)

- El guión completo que ya existe (guion-defensa-gis-zulia.pdf)

- Los mismos estilos y colores profesionales (#1e3a8a)

- El mismo formato de scroll continuo

- El índice lateral colapsable que NO tape el contenido La defensa es hoy, así que esto es URGENTE."

##### PASO 2: VERIFICAR QUE CLAUDE ENTIENDA

- Claude debe confirmar que entiende el proyecto

- Claude debe identificar las 17 slides faltantes

- Claude debe tener acceso al guión PDF como referencia

##### PASO 3: COMPLETAR PRESENTACIÓN

- Claude recreará las slides 4-20

- Verificar que el índice NO tape el contenido (problema de la sesión anterior)

- Probar timer configurable

- Verificar scroll funcional

##### PASO 4: DESPUÉS DE LA DEFENSA

- Solucionar problema del email (no urgente ahora)

- Arreglar botón Admin Panel

- Continuar desarrollo durante el año de tesis

## INFORMACIÓN DE CONTACTO Y CREDENCIALES

##### USUARIO DEL SISTEMA:

Jefferson Rosales

Email principal: jeffersonrosales2014@gmail.com

Email sistema: jeffrubrofer2022@gmail.com (para Nodemailer)

##### CREDENCIALES DE ACCESO (DESARROLLO):

  - Admin: jeffersonrosales2014@gmail.com / Jayloox

  - Analista: analista@test.com / test123

  - Consultor: consultor@test.com / test123

##### URLS DEL SISTEMA:

  - Frontend: http://localhost:5500/frontend/auth.html

  - Backend API: http://localhost:3000

  - Base de datos: localhost:5432 (PostgreSQL)

##### UBICACIÓN DEL PROYECTO EN WINDOWS:

C:\Users\jeffe\OneDrive\Documentos\Proyectos de programación\HTML\

2. Segundo proyecto de HTML. Sistema de Información Geográfica\

## RECORDATORIOS TÉCNICOS IMPORTANTES

##### BCRYPT EN WINDOWS:

  - Si bcrypt falla después de npm install, ejecutar: npm rebuild bcrypt --build-from-source

  - Esto es necesario porque bcrypt es módulo nativo compilado

##### NODEMAILER CON GMAIL:

  - NO usar contraseña normal de Gmail

  - USAR App Password de 16 caracteres generado en:

Google Account  Security  2-Step Verification  App Passwords

  - Actual en .env: pJymgatxnwcnyhsz (verificar si sigue válido)

##### POSTGIS:

  - Ya está instalado (versión 3.6)

  - Para verificar: SELECT PostGIS_Version();

  - Actualmente NO se usa activamente (solo coordenadas lat/lng)

  - Infraestructura lista para análisis espacial futuro

##### QUICK LOGIN BUTTONS (Dev):

  - Los botones de login rápido en auth.html son solo para desarrollo

  - ■■ ELIMINAR antes de producción

##### CORS:

  - Ya configurado en server.js con app.use(cors())

  - Permite peticiones desde cualquier origen (cambiar en producción)

# RESUMEN FINAL

ESTADO DEL PROYECTO: 85-100% funcional

SISTEMA: Completamente operativo excepto email de recuperación DEFENSA: HOY - Presentación HTML necesita completarse URGENTE TIEMPO DISPONIBLE: 1 año para completar como tesis

##### LOGROS ALCANZADOS:

- Sistema GIS completo y funcional

- Autenticación JWT segura

- 30+ ubicaciones georeferenciadas

- 3 roles de usuario implementados

- Panel administrativo operativo

- Sistema de recuperación implementado (backend completo)

- Base de datos normalizada (3FN)

- Guión de defensa completo (19 páginas)

- Documentación exhaustiva (este resumen)

##### PENDIENTE URGENTE:

- Completar presentación HTML (faltan 17 slides de 20)

##### PENDIENTE NO URGENTE:

■■ Resolver problema de envío de email

■■ Arreglar botón Admin Panel

##### SIGUIENTE ACCIÓN:

Iniciar nueva conversación con Claude adjuntando este PDF y solicitar la completación URGENTE de la presentación HTML de defensa.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Documento generado: 12 de marzo de 2026, 06:33

GIS Risk Zulia - Sistema de Gestión de Zonas de Riesgo del Estado Zulia